	Башkортостан Республикаhы Асkын районы

 муниципаль районының Ҡарткиҫәк ауыл

советы ауыл биләмәһе хакимияте
	[image: image1.wmf]

[image: image2.png]




	Администрация

сельского поселения
Карткисяковский сельсовет муниципального района

Аскинский район

Республика Башкортостан



ҠАРАР                                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» декабрь 2018 й.                          № 60                        «26» декабря 2018 г.

Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 
на 2019-2021 годы»
Во исполнении Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения Карткисяковский сельсовет, согласно Постановления Администрации муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан от 25 декабря 2013 года № 1405 «О порядке разработки и утверждения муниципальных программ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы» (прилагается).
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство в сельском поселении Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.
3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с 1 января 2019 года.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава 

сельского поселения Карткисяковский сельсовет 

муниципального района Аскинский район 

Республики Башкортостан 

Р.Х.Минимухаметов
исп.: Хузиева Ф.Н.
т. (834771)28402

Приложение №1

 к постановлению главы

сельского поселения

№ 60 от «26» декабря 2018 года

Муниципальная Программа

 «Благоустройство сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан 

на 2019 - 2021 годы»
Паспорт муниципальной программы
	Наименование Программы 
	Муниципальная программа «Благоустройство сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы» 

	Дата и номер постановления об утверждении программы
	№ 60 от «26» декабря 2018 года

	Основание для разработки Программы  
	-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Устав  сельского поселения Карткисяковский сельсовет.

	Муниципальный заказчик (координатор) программы
	Администрация сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

	Разработчики программы
	Администрация сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

	Основные исполнители и соисполнители
	Администрация сельского поселения Карткисяковский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан

	Цели и основные задачи программы
	

	Целевые индикаторы и показатели программы
	Цели:

- Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения.

- Создание благоприятных социальных условий жизни населения, улучшение качества социально-бытовых условий, развитие структуры благоустройства территории сельского поселения.

- Организация освещения улиц

Задачи:

- Организация благоустройства и озеленения территории поселения.

- Организация и содержание мест захоронения.

- Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения.

	Сроки и этапы реализации программы
	2019 - 2021 годы

	Перечень подпрограмм
	Программа реализуется в целом без деления на подпрограммы

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем финансирования Программы в 2018 -  2021 годах составит – 1560,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

бюджета Республики Башкортостан -  1500,0 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год – 500,0 тыс. рублей;

2020 год – 500,0 тыс. рублей;

2021 год – 500,0 тыс. рублей;
из местного бюджета – 50.0 тыс. рублей, из них по годам:

2019 год – 60,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

	Ожидаемые конечные социально- экономические результаты реализации программы
	-увеличение протяженности уличного освещения – 

-внутри поселковых дорог;

-увеличение уровня озеленения территории поселения;

-увеличение доли про инвентаризованных зеленых насаждений;

-создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

-очистка территории кладбища от несанкционированных свалок;

-проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
1.1. Организация освещения улиц

Необходимость совершенствования освещения поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. 

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

Общая протяженность линий наружного освещения в поселении составляет 8,6 км. 

В области организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы: 

· Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения.

· Анализ технического состояния сетей наружного освещения свидетельствует о большом проценте износа электросетевого оборудования, необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории поселения.

· Недостаток уличного освещения в поселении.

Основными причинами данной проблемы являются: отсутствие модернизации линий и оборудования наружного освещения. Таким образом, наиболее остро стоит вопрос обустройства наружного освещения на отдаленных территориях. Замена ламп ДРЛ на лампы ДНаТ (дуговые натриевые трубчатые лампы) приведет к снижению затрат на эксплуатацию светильников и в 5 раз увеличит нормативное число часов горения используемых ламп (для ламп ДРЛ-400 - 3150 часов, для ламп ДНаТ-250 - 16000 часов), также применение светильников с лампами ДНаТ снижает затраты на электроэнергию на 22% в сравнении с расчетными нормативами потребления, приобретение реле-времени для регулирования освещения улиц.

1.2. Организация благоустройства и озеленения территории сельского поселения 

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями (ежегодная потребность в сносе аварийных насаждений составляет около 10 деревьев).
В области озеленения территории поселения можно выделить следующие основные проблемы: недостаточный уровень озеленения территории поселения.

Основные причины:

· старо возрастных существующих зеленых насаждений;

· сокращение площади, используемой для создания новых зеленых насаждений.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях поселения, устранения аварийной ситуации, соответствия эксплуатационным требованиям к объектам коммунального хозяйства поселения, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старо возрастных и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

1.3. Организация и содержание мест захоронения

В поселении имеется 3 кладбища, в том числе все действующие, общей площадью 65 тыс. кв.м. К числу основных проблем в части организации содержания мест захоронения относятся следующие:

· Недостаточный уровень содержания мест захоронения.

· Отсутствие контейнерных площадок и контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам. Кроме того, на местах захоронения длительный период времени не осуществлялись работы по сносу аварийных деревьев. Ситуация осложняется тем, что работы требуют привлечения спецтехники в стесненных условиях.

1.4. Оказание прочих мероприятий по благоустройству поселения

Несанкционированных свалок на территории поселения нет, существуют очаги мусора. Основная причина - захламление территорий поселения путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями поселения. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
ХАРАКТЕРИЗУЕМЫЕ КРИТЕРИЯМИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения».

Задачи:

1. Организация и содержание сетей уличного освещения.

2. Организация и содержание объектов озеленения.

3. Организация и содержание мест захоронения.

4. Организация и содержание прочих объектов благоустройства.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2021 годы.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
За счет бюджета Республики Башкортостан, в т.ч.

2019 - 500,00 тыс. руб.

2020 - 500,00 тыс. руб.

2021 - 500,00 тыс. руб.
За счет местного бюджета, в т.ч.

2019 - 60,00 тыс. руб.

2020 - 0,00 тыс. руб.

2021 - 0,00 тыс. руб.
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
 Реализация Программы осуществляется на основе контрактов (договоров), заключенных в установленном порядке с юридическими и физическими лицами по выполнению работ по благоустройству, дорожно-​строительных работ и. д. 

Исполнители мероприятий Программы определяются в соответствии с контрактами (договорами), постановлениями администрации сельского поселения. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджета Республики Башкортостан в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год сессией, в установленном порядке. 

Администрация сельского поселения Карткисяковский сельсовет осуществляет общее руководство по реализации Программы, управляет средствами, выделенными из собственного бюджета сельского поселения на программные мероприятия, а также ежегодно информирует Совет депутатов сельского поселения о выполнении Программы с внесением предложений по совершенствованию её реализации.

7. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1: «Организация и содержание сетей уличного освещения»:

увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

повышение освещенности дорог общего пользования;

оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов.

Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения.

Задача 2: «Организация и содержание объектов озеленения»:

увеличение уровня озеленения территории поселения;

стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;

Задача 3: «Организация и содержания мест захоронения»:

Ограждение территории кладбища, очистка территории кладбища от несанкционированных свалок.

В вопросе содержания мест захоронений при выполнении работ по текущему содержанию мест захоронений возможность возникновения свалок будет исключена.

Задача 4: «Организация и содержание прочих объектов благоустройства»:

Проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации и переработки бытовых отходов.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства поселения, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы благоприятные условия для проживания населения сельского поселения, улучшен эстетический облик сел и деревень, благоприятная экологическая и санитарно-эпидемиологическая обстановка, сохранено культурное наследие и обеспечено содержание мест отдыха населения.

В целом администрация сельского поселения: 

осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;

готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.

Значение целевых показателей и оценка эффективности Программы:
	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021

	Цель 1. Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения, содержание в надлежащем состоянии сетей и объектов уличного освещения

	Показатель 1.1. Количество замененных светильников, ламп, приборов учета, шт.
	10
	5
	5

	Цель 2. Улучшение эстетического облика сельского поселения и сохранение окружающей среды

	Показатель 2.1. Количество спиленных сухих и аварийных деревьев, шт.
	0
	0
	0

	Показатель 2.2. Площадь территории подлежащей выкашиванию, м2.
	25000
	25000
	25000

	Показатель 2.3. Количество посаженных деревьев, шт.
	250
	250
	300

	Показатель 2.4. Площадь посаженных клумб, м2
	5
	5
	5

	Цель 3. Содержание мест отдыха населения, памятников архитектуры и истории

	Показатель 3.1. Количество обслуживаемых памятников, стел, монументов и малых архитектурных форм, ед.
	2
	2
	2

	Цель 4. Содержание кладбища

	Показатель 4.1. Убираемая площадь кладбищ, га
	6
	6
	6

	Цель 5. Создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в сельском поселении

	Показатель 5.1. Очистка прудов, шт.
	1
	1
	1

	Показатель 5.2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
	1
	1
	1


Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство сельского поселения
Карткисяковский сельсовет муниципального района
Аскинский район Республики Башкортостан
на 2019-2021 годы»

Мероприятия Программы
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Объем финансирования,
тыс. руб.

	
	
	
	2019
	2020
	2021

	1.
	Текущий ремонт сетей уличного освещения
	Администрация СП 
	30,0
	20,0
	20,0

	2.
	Электроэнергия для нужд уличного освещения
	Администрация СП
	60,0
	0,0
	0,0

	3.
	Озеленение
	Администрация СП
	0
	0
	0

	4.
	Содержание мест захоронения
	Администрация СП
	30,0
	40,0
	40,0

	5.
	Обкос  территории
	Администрация СП
	0
	0
	0

	6.
	Текущий ремонт заборов 
	Администрация СП
	0
	0
	0

	7.
	Утилизация отходов (вывоз мусора)
	Администрация СП
	0
	0
	0

	8.
	Приобретение материалов (штакетник, столбы)
	Администрация СП
	60,0
	0,0
	0,0

	9.
	Приобретение основных средств
	Администрация СП
	0
	0
	0

	10.
	Зимнее содержание дорог
	Администрация СП
	100,0
	120,0
	120,0

	11.
	Летнее содержание дорог
	Администрация СП
	250,0
	230,0
	230,0

	12.
	Прочие услуги
	Администрация СП
	30,0
	90,0
	90,0

	
	ВСЕГО
	
	550,0
	500,0
	500,0

	
	
	


_1448348364.doc
[image: image1.png]






